14.09.2017 г. общественная комиссия приняла работы, выполненные в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кизеловское городское поселение на 2017г.» в Кизеловском городском поселении, расположенные по адресам:

-сквер «Шахтерам» (г.Кизел, ул.Крупской);

-Детская(игровая) площадка, расположенная на междворовой территории МКД по адресу: г.Кизел, ул.Макаренко, д.5,7,9.

На момент обследования установлено, что работы выполнены в полном объеме, претензии отсутствуют, видимых замечаний нет.

02.10.2017г. общественная комиссия приняла работы, выполненные в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Кизеловское городское поселение на 2017г.» в Кизеловском городском поселении, расположенные по адресам:

-г.Кизел, ул.Макаренко, д.6;

-г.Кизел, ул.Физкультурников, д.1,2,3;

На момент обследования установлено, что работы выполнены в полном объеме, претензии отсутствуют, видимых замечаний нет.

Благодаря участию Кизеловского городского поселения в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в В кизеловском городском поселении благоустроены 3 дворовые(междворовые территори), в которые входят придомовые территории 7 многоквартирных домов. Благоустроена одна общественная территория - сквер «Шахтерам», расположенный по адресу: г. Кизел, ул. Крупской. В рамках благоустройства дворов произведен ремонт дворовых проездов по адресам: г.Кизел, ул.Макаренко, 6, г.Кизел, ул.Физкултурников, д.1,2,3. Выполнены работы по устройству детской (игровой) площадки, расположенной на междворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Кизел, ул.Макаренко, д.5,7,9. В рамках благоустройства сквера выполнены следующие работы: укладка тротуарной плитки, установка лавочек, урн, устройство светильников, вазонов. Работы на всех объектах выполнены в полном объеме в соответствии с технической документацией.