ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Об утверждении муниципальной программы Кизеловского городского поселения «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на поддержку государственных программ субъектов российской федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», постановления Правительства Пермского края от 03.05.2017 №326-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013г. №1331-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»,  руководствуясь п.3 ч.1 ст. 34 Устава муниципального образования «Кизеловское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую проект муниципальную программу Кизеловского городского поселения «Формирование комфортной городской среды».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Кизеловское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kizel.permarea.ru.

4. Настоящее  постановление  вступает  в    силу    со дня его подписания.

5. Контроль   за  исполнением   настоящего постановления оставлю за собой.

Глава Кизеловского городского поселения-

глава администрации Кизеловского

городского поселения							              А.В.Родыгин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кизеловского городского поселения

# Проект

# ПАСПОРТ

муниципальной программы Кизеловского городского поселения

«Формирование Комфортной городской среды»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кизеловского городского поселения |
| --- | --- |
| Участники программы | Заинтересованные лица (Управляющие компании, ТСЖ, ТСК, ЖСК, организаций собственников жилья, жители Кизеловского городского поселения и др.), сектор ЖКХ и гражданской защиты МБУ «Благоустройство» |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»; Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кизеловского городского поселения |
| Задачи программы | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кизеловского городского поселения. Повышение качества городской среды Кизеловского городского поселения. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кизеловского городского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов, расположенных на территории Кизеловского городского поселения. Благоустройство дворовых территории многоквартирных домов Благоустройство общественных мест и территорий (в т.ч.скверов, мест проведения митингов и собраний, посвященных общероссийским праздникам и мероприятиям) |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации - 2018-2022 годы. Этапы реализации программы не выделяются. |
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 1. | Количество дворовых территорий* | Шт. | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 |
|  | 1.1. | Площадь асфальтирования* | Кв.м. | 3330 | 3314 | 3333 | 4417 | 3260 |
|  | 1.2. | Количество доп.объектов (урны, освещение, лавки)* | Шт. | 80 | 140 | 75 | 175 | 90 |
| Объемы и источники финансирования программы* | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.)Предварительные значения |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего, в том числе: | 5812,25037 | 6261,61242 | 5828,04969 | 8246,58876 | 5778,02304 |
|  | Местный бюджет | 290,61252 | 313,080621 | 291,4024845 | 412,329438 | 288,901152 |
|  | Федеральный бюджет*) | - | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет*) | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Общественные территории* | №п/п |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Количество планируемых к благоустройству общественных территорий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объемы и источники финансирования * | 2 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Местныйбюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет* | - | - | - | - | - |

*) объем средств определяется постановлениями Правительства Пермского края, точное количество объектов благоустройства определяется по результатам утверждения выделяемых средств из Федерального и Краевого бюджетов

- Характеристика состояния сферы деятельности

Дворовые территории многоквартирных домов Кизеловского городского поселения (далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью благоустройства территории. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. По состоянию на 01.10.2017 года в Кизеловском городском поселении насчитывается 251 дворовых территорий и 5 скверов, являющиеся местами массового отдыха населения.

На территории Кизеловского городского поселения дворовая застройка сложилась в годы советской эпохи где не были предусмотрены места отдыха с детьми и спортивные площадки. Предлагаемые мероприятии по устройству детских и спортивных площадок позволит повысить условия комфортности и проживания на рассматриваемых территориях.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество объектов благоустройства на придомовых территориях.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха разных возрастных групп, устройство системы освещения входных групп.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Крайне важной задачей является благоустройство территории Кизеловского городского поселения, а именно содержание дорожек в скверах и парках, тротуаров, содержание малых архитектурных форм, содержание деревьев и кустарников, газонов, устройство цветников, содержание проезжей, пешеходной части.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Кизеловского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

На 01.10.2017 года состояние благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Кизеловского городского поселения по итогам инвентаризации уровня благоустройства приведено в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Планируемое значение на 01.10.2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество благоустроенных дворовых (междворовых) территорий многоквартирных домов, | ед | 31 |
|  | Численность населения, проживающего на территории Кизеловского городского поселения | чел | 15572 |
|  | Количество благоустроенных скверов (мест общественного назначения) | ед | 1 |
|  | Количество придомовых территорий многоквартирных домов | ед | 251 |
|  | Количество планируемых к благоустройству придомовых (междворовых территорий) в рамках программы на 2018-2022 | ед | 30 |

От общего числа придомовых территорий, расположенных в границах Кизеловского городского поселения, объекты благоустройства имеют только 31 двор, что составляет порядка 12,35 %. Количество граждан, проживающих в МКД, расположенных на территориях, имеющих элементы благоустройства, составляет порядка 2500 чел., что составляет 16% от общего числа граждан, проживающих на территории Кизеловского городского поселения.

На сегодняшний количество благоустроенных общественных мест, специально оборудованных для отдыха и общения населения, составляет 1 объект, общее количество общественных территорий, в т.ч. парки/скверы, составляет 5 объектов, из них в благоустройстве нуждаются 4 территории. Площадь общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования составляет 6,3 кв.м.

В рамках исполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Кизеловского городского поселения на 2017г.» на территории Кизеловского городского поселения (по состоянию на 01.11.2017г.) оборудована 1 детская площадка, расположенная на междворовой территории по адресу: г.Кизел, ул.Макаренко, д.5,д.7,д.9. Дополнительно планируется завершить благоустройство следующих детских площадок:

-Ленина, 13;

-Суворова, 4,6,8;

В предшествующие годы все работы по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования производилась за счет средств бюджетов Пермского края, Кизеловского городского поселения и в незначительной степени за счет средств жителей многоквартирных домов – в части трудового участия.

- Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кизеловского городского поселения, утвержденным решением Думы Кизеловского городского поселения от 24.11.2005 N 15   определены следующие полномочия органов местного самоуправления городского поселения:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

Указанные вопросы местного значения реализуются в рамках настоящей программы.

В рамках полномочий органов местного самоуправления, с целью оказания содействия муниципальным образованиям в финансировании мероприятий, направленных на организацию благоустройства территории, постановлением Правительства Пермского края №1331-п 03 октября 2013г. (в редакции от 05.07.2017г.) утвержден порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края».

Мероприятиями приоритетного регионального проекта, в части благоустройства территории поселения, являются:

1. ремонт дворовых проездов территориям многоквартирных домов;

2. проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

3. проведение работ по благоустройству территорий общего пользования;

- Прогноз конечных результатов

Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды.

# Ожидаемыми результатами программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизеловского городского поселения.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кизеловского городского поселения.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кизеловского городского поселения.

# Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2018-2022 годах. Этапы реализации программы не выделяются.

- Перечень основных мероприятий

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач Программа содержит в себе подпрограммы и мероприятия, необходимые для обеспечения благоустроенности территории поселения, комфортного проживания жителей.

Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Перечень основных мероприятий Программы в разрезе основных направлений реализации приведен в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Программа «Формирование Комфортной городской среды» |
| 3.1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |
| 3.1.1. | Основное мероприятие «Содействие благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов», в т.ч. мероприятия: |
| 3.1.1.1 | Ремонт дворовых проездов многоквартирных домов, расположенных на территории Кизеловского городского поселения. | Сектор ЖКХ и ГЗ МБУ «Благоустройство» | 2018 | 2022 | Отремонтированы проезды к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 3.1.1.2 | Благоустройство дворовых (междворовых) территории многоквартирных домов (при наличии дополнительных источников финансирования) | Сектор ЖКХ и ГЗ МБУ «Благоустройство» | 2018 | 2022 | Отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов (по обязательному перечню работ) |
| 3.2. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» |
| 3.2.1. | Основное мероприятие «Содействие благоустройству общественных территорий», в т.ч. мероприятия: |
| 3.2.1.1 | Разработка дизайн-проектов общественных территорий | Сектор ЖКХ и ГЗ МБУ «Благоустройство» | 2018 | 2022 | Дизайн-проекты для каждой общественной территории, включенной в программу «Формирование Комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |
| 3.2.1.2 | Благоустройство общественных мест и территорий (в т.ч.скверов, мест проведения митингов и собраний, посвященных общероссийским праздникам и мероприятиям) | Сектор ЖКХ и ГЗ МБУ «Благоустройство» | 2018 | 2022 | Благоустроены общественные территории |

- Перечень и краткое описание ведомственных целевых подпрограмм

В рамках настоящей программы предусмотрены к реализации 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» представлена в приложении 1 к Программе;

- подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» представлена в приложении 2 к Программе;

Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы - повышения качества и комфорта городской среды на территории Кизеловского городского поселения.

- Основные положения программы

7.1. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ) и перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ) в соответствии с перечнями работ по благоустройству, утвержденным постановлением Правительства Пермского края №1331-п 03 октября 2013г. (в редакции от 05.07.2017г.)  «О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края».

Минимальный перечень работ включает:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ включает:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- кронирование деревьев;

- озеленение территорий.

7.2 Стоимость по минимальному перечню работ по благоустройству по каждой дворовой территории определяется по итогам проведения закупочных процедур на поставку светильников, скамеек, урн для мусора и на выполнение работ по ремонту дворовых проездов.

Стоимость по дополнительному перечню работ по благоустройству по каждой дворовой территории определяется по итогам проведения закупочных процедур на поставку объектов и выполнение работ, входящих в дополнительный перечень. Работы по дополнительному перечню работ по благоустройству производятся силами и за счет заинтересованных лиц или при привлечении средств Федерального и/или региональных бюджетов (при возможности)

7.3 При формировании стоимости работ по благоустройству по каждой дворовой территории в обязательном порядке учитывается условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

7.4 Визуализированный перечень работ утверждается отдельным постановлением администрации Кизеловского городского поселения после проведения процедуры общественного обсуждения.

7.8 Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, приведен в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие территории и городского хозяйства».

7.9 Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году,  приведен в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие территории и городского хозяйства».

7.10 Адресные перечни объектов благоустройства на 2019-2022 годы формируются по итогам рассмотрения и оценки поданных предложений на соответствующий год на основании решений общественной комиссии.

8. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование Комфортной городской среды».

8.1. По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, сектором ЖКХ и ГЗ разрабатываются дизайн - проекты благоустройства, предусматривающие текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства.

8.2 Дизайн - проекты благоустройства передаются на обсуждение заинтересованным лицам, подавшим заявку по соответствующей дворовой территории.

8.3. В течение 20 дней с момента получения дизайн - проектов, заинтересованные лица рассматривают дизайн-проект, вносят предложения и замечания.

8.4. В течение 10 дней с момента согласования дизайн-проектов заинтересованными лицами, дизайн - проекты по каждой дворовой территории, включенной в «Формирование Комфортной городской среды» утверждаются главой Кизеловского городского поселения.

9.  Форма участия  (финансовая и (или) трудовая) заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

Финансовая форма участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не предусмотрена.

При выборе формы трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как проведение комплекса работ по планированию территории до выполнения комплекса работ, а также проведения субботников на рассматриваемой территории не менее 1 раза в месяц в течение 3 месяцев после проведения комплекса работ, но при условии проведения первого субботника не позднее недели, следующей за неделей после сдачи дополнительных объектов благоустройства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений указан в приложении 2 к программе.

10. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составят 5812,25037 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложениях 3-6 к программе.

11. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

недостаточное финансирование программных мероприятий;

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

законодательные риски.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы за год по отношению к предыдущему году.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий муниципальной программы и плана ее реализации.

Информация о ходе выполнения муниципальной программы носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.

Эффективность муниципальной программы оценивается по окончании текущего финансового года.

Также соисполнителями муниципальной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:

степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:

Сд=Зф/Зп,

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф=Фф/Фп,

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП= Сд х Уф.

Реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5 - 0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8 - 1 |

Таблица 3

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Формирование Комфортной городской среды»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Главный распределитель бюджетных средств | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |
| 3.1.1 | Отремонтированы проезды к дворовым территориям многоквартирных домов | Кв.м. | Администрация Кизеловского городского поселения |  | 3330 | 3314 | 3333 | 4417 | 3260 | Ремонт дворовых проездов территориям многоквартирных домов |
| 3.1.2 | Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов (по обязательному перечню работ) | Шт. | Администрация Кизеловского городского поселения |  | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3.1.3 | Установлены элементы благоустройства на территориях многоквартирных домов | Шт. | Администрация Кизеловского городского поселения |  | 80 | 140 | 75 | 175 | 90 | Установка на территориях многоквартирных домов элементов благоустройства |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»* |
| 3.2.1 | Созданы дизайн-проекты благоустройства общественных территорий | Шт | Администрация Кизеловского городского поселения |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Создание дизайн-проектов благоустройства общественных территорий |
| 3.2.2 | Благоустроенны общественные территории | Кв.м. | Администрация Кизеловского городского поселения |  |  |  |  |  |  | Благоустройство общественных территорий |
| * - объем и количество общественных территорий, включенных в муниципальную программу определяется исходя из размер возможных субсидий, подлежит корректировке после определения размера выделяемых субсидий из ФБ и КБ |

Таблица 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование Комфортной городской среды»

Кизеловского городского поселения за счет средств бюджета Кизеловского городского поселения

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Кизеловского городского поселения «Формирование Комфортной городской среды» | всего | 290,61252 | 313,080621 | 291,4024845 | 412,329438 | 288,901152 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего | 290,61252 | 313,080621 | 291,4024845 | 412,329438 | 288,901152 |
| Основное мероприятие 1.1. «Содействие благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов», | Сектор ЖКХ и ГЗ, МБУ «Благоустройство» | 290,61252 | 313,080621 | 291,4024845 | 412,329438 | 288,901152 |
| Мероприятие 1.1.1 Ремонт дворовых проездов территориям многоквартирных домов | Сектор ЖКХ и ГЗ, МБУ «Благоустройство» | 216,450 | 215,410 | 216,645 | 287,105 | 211,900 |
| Мероприятие 1.1.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | Сектор ЖКХ и ГЗ, МБУ «Благоустройство» | 54,30914 | 62,92721 | 56,14494 | 81,79518 | 54,6661 |
| Мероприятие 1.1.3 Установка на территориях многоквартирных домов элементов благоустройства | Сектор ЖКХ и ГЗ, МБУ «Благоустройство» | 19,85338 | 34,74341 | 18,61254 | 43,42926 | 22,33505 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»* | всего |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Содействие благоустройству общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Сектор ЖКХ и ГЗ, МБУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2 Благоустройство общественных территорий | Сектор ЖКХ и ГЗ, МБУ «Благоустройство» |  |  |  |  |  |

*- размер необходимых денежных выделений рассчитывается исходя из размера субсидий из ФБ и КБ

Приложение 1 к муниципальной           программе

«Формирование Комфортной городской среды»

# ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы Кизеловского городского поселения «Формирование Комфортной городской среды»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Заместитель главы администрации Кизеловского городского поселения |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Сектор ЖКХ и гражданской защиты МБУ «Благоустройство» |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и уровня благоустройства территории Кизеловского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кизеловского городского поселения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кизеловского городского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Площадь отремонтированных дворовых проездов Площадь благоустроенных дворовых территории многоквартирных домов ежегодно не менее 3000 . кв.м. Количество элементов благоустройства, установленных на территориях многоквартирных домов ежегодно не менее 75 шт. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации – 2018-2022 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020мгод | 2021 год | 2022 год |
|  | 1 | Площадь отремонтированных дворовых проездов многоквартирных домов | кв.м | 3330 | 3314 | 3333 | 4417 | 3260 |
|  | 2 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | 3330 | 3314 | 3333 | 4417 | 3260 |
|  | 3 | Количество элементов благоустройства, установленных на территориях многоквартирных домов | Шт | 80 | 140 | 75 | 175 | 90 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего, в том числе: | 5812,25037 | 6261,61242 | 5828,04969 | 8246,58876 | 5778,02304 |
|  | Местный бюджет | 290,61252 | 313,080621 | 291,4024845 | 412,329438 | 288,901152 |
|  | Федеральный бюджет*) |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет*) |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

*) объем средств определяется постановлениями Правительства Пермского края

Приложение 2 к муниципальной программе

«Формирование Комфортной городской среды»

# ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы Кизеловского городского поселения «Формирование Комфортной городской среды»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Заместитель главы администрации Кизеловского городского поселения |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Сектор ЖКХ и гражданской защиты МБУ «Благоустройство» |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и уровня благоустройства территории Кизеловского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных територий Кизеловского городского поселения. Повышение качества городской среды Кизеловского городского поселения. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кизеловского городского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество подготовленных дизайн-проектов общественных территорий ежегодно не менее 2 шт. 2. Количество благоустроенных объектов общественного назначения ежегодно не менее 2 шт.. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации – 2018-2022 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020мгод | 2021 год | 2022 год |
|  | 1 | Количество дизайн-проектов общественных территорий | Шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет*) |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет*) |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

*) объем средств определяется постановлениями Правительства Пермского края

Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование Комфортной городской среды»

# АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

# Дворовых проездов многоквартирных домов Кизеловского городского поселения, подлежащих ремонту по подпрограмме «Формирование Комфортной городской среды» в 2018 -2022г.г.

| Nп/п | Адрес | Ремонт дворовых проездов по локально-сметному расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | кв.м | Тыс.руб. |
| 1 | Швейников, 8 | 1050 | 1365,000 |
| 2 | Швейников, 6 | 234 | 304,200 |
| 3 | Советская, 54 | 900 | 1170,000 |
| 4 | Пролетарская, 35 | 576 | 748,800 |
| 5 | Ленина, 40 | 570 | 741,000 |
| 6 | Пролетарская, 33 | 540 | 702,000 |
| 7 | Макаренко, 4 | 1026 | 1333,800 |
| 8 | Энгельса, 84 | 400 | 520,000 |
| 9 | Учебная,18 | 700 | 910,000 |
| 10 | Швейников, 29 | 648 | 842,400 |
| 11 | Ленина, 41 | 1035 | 1345,500 |
| 12 | Пролетарская, 53 | 912 | 1185,600 |
| 13 | Советская, 9 | 546 | 709,800 |
| 14 | Энгельса, 88 | 490 | 637,000 |
| 15 | Пролетарская, 57 | 350 | 455,000 |
| 16 | Энгельса, 86 | 485 | 630,500 |
| 17 | Ленина,13,15 | 650 | 845,000 |
| 18 | Пролетарская, 7 | 1002 | 1302,600 |
| 19 | Макаренко, 5,7,9 | 1530 | 1989,000 |
| 20 | Энгельса, 76 | 750 | 975,000 |
| 21 | Ленина, 4 | 987 | 1283,100 |
| 22 | Ленина, 14 | 498 | 647,400 |
| 23 | Ленина, 34 | 630 | 819,000 |
| 24 | Борьбы, 61,63,65 | 600 | 780,000 |
| 25 | К.Либкнехта, 24 | 545 | 708,500 |
|  | Итого | 17654 | 22950,200 |

Приложение 4 к муниципальной программе

«Формирование Комфортной городской среды»

# АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

# дворовых территорий многоквартирных домов Кизеловского городского поселения, подлежащих благоустройству по подпрограмме «Формирование Комфортной городской среды» в 2018 -2022г.г.

| Nп/п | Адрес дворовой территории | Общая стоимость благоустройства, руб. | В том числе по видам работ: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт дворовых проездов по локально-сметному расчету | Обеспечение освещения и установка скамеек, урн для мусора, в том числе: |
|  |  |  |  | Прожектор светодиодный | лавка | Урна для мусора |
|  |  |  | кв.м | Тыс.руб. | шт | Тыс.руб. | шт | Тыс.руб. | шт | Тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Швейников, 8 |  | 1050 | 1365,000 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 2 | Швейников, 6 |  | 234 | 304,200 | 2 | 20,300 | 4 | 19,80812 | 2 | 9,52532 |
| 3 | Советская, 54 |  | 900 | 1170,000 | 2 | 20,300 | 4 | 19,80812 | 2 | 9,52532 |
| 4 | Пролетарская, 35 |  | 576 | 748,800 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 5 | Ленина, 40 |  | 570 | 741,000 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 6 | Пролетарская, 33 |  | 540 | 702,000 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 7 | Макаренко, 4 |  | 1026 | 1333,800 | 8 | 81,200 | 16 | 79,23248 | 8 | 38,10128 |
| 8 | Энгельса, 84 |  | 400 | 520,000 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 9 | Учебная,18 |  | 700 | 910,000 | 8 | 81,200 | 16 | 79,23248 | 8 | 38,10128 |
| 10 | Швейников, 29 |  | 648 | 842,400 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 11 | Ленина, 41 |  | 1035 | 1345,500 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 12 | Пролетарская, 53 |  | 912 | 1185,600 | 2 | 20,300 | 4 | 19,80812 | 2 | 9,52532 |
| 13 | Советская, 9 |  | 546 | 709,800 | 3 | 30,450 | 6 | 29,71218 | 3 | 14,28798 |
| 14 | Энгельса, 88 |  | 490 | 637,000 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 15 | Пролетарская, 57 |  | 350 | 455,000 | 2 | 20,300 | 4 | 19,80812 | 2 | 9,52532 |
| 16 | Энгельса, 86 |  | 485 | 630,500 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Ленина,13,15 |  | 650 | 845,000 | 7 | 71,050 | 14 | 69,32842 | 7 | 33,33862 |
| 18 | Пролетарская, 7 |  | 1002 | 1302,600 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 19 | Макаренко, 5,7,9 |  | 1530 | 1989,000 | 12 | 121,800 | 24 | 118,84872 | 12 | 57,15192 |
| 20 | Энгельса, 76 |  | 750 | 975,000 | 8 | 81,200 | 16 | 79,23248 | 8 | 38,10128 |
| 21 | Ленина, 4 |  | 987 | 1283,100 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
| 22 | Ленина, 14 |  | 498 | 647,400 | 2 | 20,300 | 4 | 19,80812 | 2 | 9,52532 |
| 23 | Ленина, 34 |  | 630 | 819,000 | 2 | 20,300 | 4 | 19,80812 | 2 | 9,52532 |
| 24 | Борьбы, 61,63,65 |  | 600 | 780,000 | 6 | 60,900 | 12 | 59,42436 | 6 | 28,57596 |
| 25 | К.Либкнехта, 24 |  | 545 | 708,500 | 4 | 40,600 | 8 | 39,61624 | 4 | 19,05064 |
|  | Итого |  | 17654 | 22950,200 | 112 | 1136,800 | 224 | 1109,25472 | 112 | 53,34179 |

Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование Комфортной городской среды»

# АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

# общественных территорий Кизеловского городского поселения, подлежащих благоустройству по подпрограмме «Формирование Комфортной городской среды» в 2018-2022г.г.*

| Nп/п | Адрес | Виды работ | кв.м | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

* - адресный перечень общественных территорий определяется после определения размера субсидий из ФБ и КБ

Приложение 6 к муниципальной программе «Формирование Комфортной городской среды»

# ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

# Образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

# По минимальному перечню работ

| Nп/п | Наименование | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и установкой бордюров |  |
| 2 | Прожектор светодиодный * |  |
| 3 | Лавка* |  |
| 4 | Урна для мусора* |  |

*- возможно изменения вида предлагаемого объекта, но при условии сохранения функционального назначения